## MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ Án Chuyên Nghành CNPM - Học kỳ: 1 - Năm học: )

- Tên đề tài/dự án: Xây dựng ứng dụng web quản lý yêu cầu hỗ trợ xử lý sự cố trong trường đại học

- Lớp học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM-1-1-26(N09)

- Mã nhóm: 14

- Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao Tú Huy | 20232751 | Nhóm trưởng | Điều phối chung, Tổng hợp báo cáo, Task X |
| 2 | Hoàng Đình Thắng | 20232730 | Thành viên |  |
| 3 | Lê Mạnh Hùng |  | Thành viên |  |
| 4 | Phạm Văn Thông |  | Thành viên |  |
| 5 | Trần Tiến Toàn |  | Thành viên |  |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

Ý tưởng xuất phát

Xuất phát từ thực tế nhu cầu quản lý và xử lý các sự cố kỹ thuật trong môi trường đại học, nhóm nhận thấy việc tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thông qua các phương thức thủ công có thể gây khó khăn trong quá trình theo dõi, phân công và cập nhật tiến độ xử lý. Vì vậy, nhóm lựa chọn xây dựng hệ thống EAUT SUPPORT nhằm số hóa quy trình quản lý yêu cầu hỗ trợ, áp dụng Java Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf và MySQL để phát triển một ứng dụng web có tính thực tiễn.

Giải quyết bài toán thực tế

Quản lý yêu cầu tập trung: Cho phép sinh viên gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố liên quan đến mạng Internet, máy tính, máy chiếu, tài khoản và các thiết bị trong trường học.

Quy trình tiếp nhận và xử lý: Hỗ trợ kỹ thuật viên tiếp nhận yêu cầu được phân công, cập nhật trạng thái xử lý và ghi nhận lịch sử thực hiện, giúp quá trình giải quyết công việc rõ ràng và thuận tiện hơn.

Quản lý và giám sát: Cung cấp cho quản trị viên các chức năng quản lý người dùng, danh mục sự cố, phòng học, thiết bị, cấu hình SLA và thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý yêu cầu.

Nâng cao trải nghiệm người dùng: Giúp sinh viên theo dõi trạng thái yêu cầu, nhận thông báo và đánh giá kết quả hỗ trợ sau khi sự cố được giải quyết.

Đối tượng khách hàng mục tiêu

Sinh viên: Có thể gửi yêu cầu hỗ trợ, theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá chất lượng hỗ trợ khi gặp sự cố trong quá trình học tập.

Kỹ thuật viên: Có thể quản lý các yêu cầu được phân công, tiếp nhận công việc, cập nhật tiến độ và theo dõi lịch sử xử lý.

Quản trị viên: Có thể quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, phân công kỹ thuật viên, quản lý dữ liệu hệ thống và theo dõi các chỉ số thống kê.

## 2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Sản phẩm cuối cùng của bài tập lớn là gì? (Ví dụ: Một website bán hàng, một bài báo cáo nghiên cứu thị trường, một bản thiết kế chiến dịch marketing...).

Sản phẩm cuối cùng của bài tập lớn là một ứng dụng web EAUT SUPPORT – Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và xử lý sự cố trong trường đại học, được xây dựng bằng Java Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf và MySQL. Hệ thống cho phép sinh viên gửi và theo dõi yêu cầu hỗ trợ; kỹ thuật viên tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái công việc; quản trị viên quản lý người dùng, danh mục sự cố, phòng học, thiết bị, cấu hình SLA và thống kê hoạt động của hệ thống.

- M (Measurable - Đo lường được): Các chỉ số kỹ thuật hoặc tiêu chí định lượng (Ví dụ: Website có tối thiểu 5 tính năng; Bài báo cáo dài 30 trang; Khảo sát được ít nhất 100 mẫu...).

Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện tối thiểu 6 nhóm chức năng nghiệp vụ chính, bao gồm: quản lý yêu cầu hỗ trợ, tiếp nhận và phân công xử lý, quản lý người dùng, quản lý danh mục và thiết bị, theo dõi lịch sử và thông báo, thống kê và đánh giá kết quả hỗ trợ. Hệ thống triển khai 3 vai trò người dùng chính là sinh viên, kỹ thuật viên và quản trị viên; sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin và thực hiện kiểm thử các chức năng quan trọng, đặc biệt là quy trình chuyển trạng thái yêu cầu và phân quyền truy cập.

- A (Achievable - Khả thi): Tại sao nhóm tự tin có thể làm được? (Dựa trên kiến thức đã học, công cụ miễn phí có sẵn...).

Dự án có tính khả thi vì nhóm có thể vận dụng kiến thức đã học về lập trình Java, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và phát triển ứng dụng web. Các công nghệ Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf và MySQL đều có tài liệu hướng dẫn và công cụ hỗ trợ phát triển. Nhóm gồm 3 thành viên có thể phân chia công việc theo từng nhóm chức năng, phối hợp thông qua Git và sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình để phát triển, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm theo kế hoạch.

- R (Relevant - Thực tế): Dự án này giúp nhóm giải quyết được chuẩn đầu ra nào của môn học?

Dự án giúp nhóm vận dụng kiến thức lập trình Java vào xây dựng ứng dụng web thực tế, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng các chức năng nghiệp vụ và áp dụng cơ chế xác thực, phân quyền người dùng. Bên cạnh đó, nhóm có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý mã nguồn bằng Git, kiểm thử phần mềm, xử lý lỗi và viết tài liệu kỹ thuật. Các nội dung này góp phần đáp ứng mục tiêu học tập của học phần và định hướng phát triển phần mềm trong chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- T (Time-bound - Thời hạn): Hạn chót hoàn thành và nộp bài cho Giảng viên là ngày nào?

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  |  |  | Biên bản thống nhất ý tưởng |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10/2026 | .../... | Biên bản họp nhóm số 1 |  |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Nhóm trưởng | 12/10/2026 | .../... | Bản kế hoạch này |  |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính) |  |  |  | Bản thảo/Sản phẩm thô |  |
| 2.1 | Thu thập dữ liệu / Nghiên cứu lý thuyết nền | Hoàng Đình Thắng, Trần Tiến Toàn | .../... | .../... | File tổng hợp tài liệu |  |
| 2.2 | Triển khai xây dựng sản phẩm / Viết nội dung | Cao Tú Huy | .../... | .../... | Code/Bản thảo chương 1,2,3 |  |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh |  |
| 3.1 | Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng văn bản | Nhóm trưởng | .../... | .../... | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) |  |
| 3.2 | Thiết kế slide thuyết trình | Lê Mạnh Hùng, Phạm Văn Thông | .../... | .../... | File Slide (PowerPoint/Canva) |  |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử | Cả nhóm | .../... | .../... | Video/Biên bản duyệt thử |  |
| 4.2 | Báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | .../... | .../... | Điểm số từ Giảng viên |  |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- Mốc 1 (Tuần ...): Giảng viên duyệt Tên đề tài và Bản kế hoạch thực hiện dự án này.

- Mốc 2 (Tuần ...): Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (Đạt tối thiểu 50% khối lượng công việc).

- Mốc 3 (Tuần ...): Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo cuối cùng lên hệ thống.

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Toàn bộ tài liệu phải lưu chung trên Google Drive/OneDrive của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân. |
| Ý tưởng ban đầu bị quá tầm, không làm kịp. | Vừa | Chủ động xin tham vấn Giảng viên ở tuần thứ 3 để thu hẹp phạm vi đề tài nếu thấy quá sức. |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).